重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目

劳务外协招标书

（第二次）

招标单位： 重庆华地资环科技有限公司

2019   年  9  月  3  日

目  录

- 投标须知

第二部分  招标书

第三部分  投标文件格式

第一部分  投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2019047（HD） |
| 2 | 项目名称 | 重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市铜梁区安溪镇、福果镇、水口镇、围龙镇、小林镇、庆隆镇 |
| 4 | 招标内容 | 土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程施工图纸范围内的所有劳务（包含模板、脚手架、施工机械、施工工具、安全防护措施等）。 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹，市场资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期150日历天，以招标人下达的开工令为准。 |
| 9 | 投标人资质要求 | 院入库企业，具有有效企业法人营业执照、安全生产许可证等。 |
| 10 | 社保要求 | 投标方已为本项目现场负责人购买社保，并提供社保缴纳证明 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行勘察现场 |
| 12 | 计价方式 | 固定单价 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1、投标人质疑：投标人的质疑应书面或电子文档形式，于2019年9月5日12:00时前，向招标人递交或发送； 2、招标人书面答疑：招标人于2019年 9 月5日18:00时前，以书面或电子文档形式答复投标人质疑； 3、联系人：李老师 联系电话：023-81925819 电子邮箱：2300443047@qq.com |
| 15 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副合装一袋，要求密封完好 |
| 16 | 投标截止时间和地点 | 投标文件提交截止时间：2019年 9 月9日11时前 投标文件提交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼 |
| 17 | 开标会 | 开标时间：2019年 9 月 9日11 时 开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室 |
| 18 | 工程款支付 | 按进度支付 |
| 19 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 20 | 招标文件领取/投标确认函 | 招标文件、补遗等所有项目资料在网站（www.cqdky.com）上下载，无论供应商下载与否，均视为已知晓招标文件、补遗等所有内容。 投标确认函盖章扫描后于2019年 9月6日16:00时前发送至邮箱：2300443047@qq.com确认报名。 未按时发送投标确认函，投标文件将被拒收。 |

第二部分  招标书

- 招标方：

招标方：重庆华地资环科技有限公司

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号

联系人：李老师

电  话：023-81925819

电子邮箱：2300443047@qq.com

- 投标资质与合格条件要求：

1、投标方应是招标方劳务外协单位库中的入库备案企业。

2、资质要求：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的施工相关劳务资质。

3、营业执照：具备独立企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照。（须提供营业执照复印件并加盖鲜章）

4、安全生产条件：具备有效的安全生产许可证（须提供安全生产许可证复印件并加盖鲜章）。

三、招投标工程概况：

1、工程名称：

重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目

2、工程地点：

重庆市铜梁区安溪镇、福果镇、水口镇、围龙镇、小林镇、庆隆镇

3、工程内容：

铜梁区安溪镇污水处理厂改扩建工程位于铜梁区安溪镇金滩村第三村民小组。安溪镇污水处理厂原处理规模为500m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。改扩建后处理规模为500m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入小安溪。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

铜梁区小林镇污水处理厂改扩建工程位于铜梁区小林镇华寿村十二社。小林镇污水处理厂原处理规模为300m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。改扩建后处理规模为300m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入平滩河支流。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

铜梁区福果镇污水处理厂改扩建工程位于铜梁区福果镇西山村三组。福果镇污水处理厂原处理规模为500m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。改扩建后处理规模为500m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入小安溪。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

铜梁区庆隆镇污水处理厂改扩建工程位于铜梁区庆隆镇冬笋村十一组。庆隆镇污水处理厂原处理规模为500m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。改扩建后处理规模为500m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入小安溪。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

铜梁区水口镇污水处理厂改扩建工程位于铜梁区水口镇万安村五组。水口镇污水处理厂原处理规模为300m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。改扩建后处理规模为300m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入白羊河支流无名溪沟。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

铜梁区围龙镇污水处理厂新建工程位于铜梁区围龙镇龙井村十一组。围龙镇污水处理厂原处理规模为500m3/d,原采用物理预处理和FMBR一体化膜生物处理工艺。新建后处理规模为600m3/d，采用AO+化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，达标后排入无名溪沟。工程主要内容包括土石方工程、围墙工程、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程、道路及附属工程等。

- 招标内容、范围、限价

重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目劳务外协，劳务工作量详见下表。

| 项目编码 | 项目名称 | 单价最高限价 | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方工程 |  |  |
| 1 | 挖一般土石方（深度≤2.0米，含工程机械费） | 18.54元/m3 | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 2 | 挖基坑土石方（2米＜深度＜5米，含工程机械费） | 26.78元/m3 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |
| 3 | 回填方（回填深度大于等于600mm，含工程机械费） | 7.21元/m3 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 4 | 场地平整（深度小于600mm，含工程机械费） | 2.06元/m2 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 4.压实 （达到地块功能使用要求） 5.局部绿化用地达到绿化要求 |
| 5 | 余方弃置（含工程机械费) | 24.72元/m3.(3km) | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.装车、卸车、运输 3.渣土运输相关手续办理及运输防护措施 |
| 二 | 围墙工程 |  |  |
| 1 | 砖砌实心围墙240mm | 267.8元/m | [工作内容] 1.墙身、墙柱及门柱（1道门）砌砖 2.砖压顶砌筑 3.场内材料运输 4.墙面抹灰及油漆 5.围墙顶部小青瓦铺设6.现有围墙的拆除 |
| 2 | 半高砖墙（400mm）+栏杆（1600mm） | 154.5元/m | [工作内容] 1.墙身、墙柱及门柱砌砖 2.砖压顶砌筑 3.场内材料运输 4.墙面抹灰及油漆 5.栏杆安装 |
| 三 | 房屋建筑及装修工程 | （2018系列计价定额计算总价-招标方提供材料费用）*（1-12%） | 一、.[工作内容] 按施工图图示内容施工 二.计价计量原则 1. 参照重庆市2018系列计价定额计算综合单价； 2. 人工及材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的（铜梁区）算术平均价格计，造价信息无价格的材料，按照招标方审定的市场价计） 3. 结算工程量根据招标方确认的竣工图，参照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。 |
| 四 | 水池及装修工程 | （2018系列计价定额计算总价-招标方提供材料费用）*（1-12%） | 一、.[工作内容] 按施工图图示内容施工 二.计价计量原则 1. 参照重庆市2018系列计价定额计算综合单价； 2. 人工及材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的（铜梁区）算术平均价格计，造价信息无价格的材料，按照招标方审定的市场价计） 3. 结算工程量根据招标方确认的竣工图，参照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。 |
| 五 | 道路及附属工程 |  |  |
| 1 | 道路硬化20cm厚（含10cm碎石垫层） | 21.63元/m2 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑（商砼） 3.路面养护 4.现有地面拆除 |
| 2 | 地面硬化 | 21.63元/m2 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑及找平 3.地面养护 4.水管、穿线管预埋5. 5.现有地面拆除 |
| 3 | 砖砌管沟、电缆沟、检查井（截面积≤0.6m2） | 92.7元/m | [工作内容] 1.垫层 2.砌砖、砂浆抹灰 3.支架预埋、安装 4.盖板制作、安装 |
| 4 | 安装路沿石 | 18.54元/m | [工作内容] 1.路沿石垫层铺筑及找平 2.路沿石安砌、勾缝及养护 |

- 工期：工期150日历天

- 中标方式：合理低价中标。

四、招标要求

- 质量：

达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。临时排放质量以符合当地环保要求为准。

- 管理要求：

（1）劳务外协单位按国家和华地公司的相关规定将建筑垃圾自行处理；

（2）中标单位必须按现行的建筑施工规范及行业标准进行施工，并遵守华地公司的安全质量管理要求。施工中不按要求执行的，严格按相关管理规定的要求进行考核。

- 中标单位安全职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程施工安全技术规程和工程机械操作规程有关安全生产的规定。

（2）坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全施工活动。

（3）任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（4）对于从事特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

（5）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 工程结算与付款

（一）付款

1、本工程合同签订且劳务人员进场后10内，预付20万元作为进度款。

2、所有水池主体工程完工后，预付27万元作为进度款。

3、房屋建筑及装修工程、水池及装修工程完工后，对完成的工程进行结算，支付至已完工程量结算金额的80%。

4、全部工程完工后，对本工程所有工程内容进行最终结算，支付至最终结算金额的97%。

5、本工程质保金为最终结算金额的3%，质保期为壹年。

五、其他规定：

1、只接受唯一报价，且报价必须低于最高限价，价格不一致的或不低于最高限价的标书将废标。

2、经现场核验，社保缴纳信息不一致的将废标。

3、未响应招标文件要求的标书将废标。

六、投标保证金：

无

七、投标时间、地点：

投标人于2019年9月9日11时前将投标文件递交到重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室。

八、开标时间：

2019年9月9日11时

九、开标地点及身份核对：

1、开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室；

2、身份核对：投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件、授权委托书、企业社保缴纳证明，核对不一致的将否决投标。

十、评标方法：合理低价中标

十一、评标组织及定标原则

1、由招标方成立评标小组，确保评标活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

2、按本招标书的评标办法，按照投标报价金额由低到高依次排名，其中报价最低者为第一中标候选人。若出现两家报价相同并列第一名时，由招标方从中择优选择。

中标人最终由华地公司从中标候选人中选定。

十二、其他（附件或附表）

附件

投标确认函

致：重庆华地资环科技有限公司

经我公司认真研读贵单位发布的关于重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目劳务外协（编号：WX2019047（HD））的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵公司招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

| 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该确认函加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

- 投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标文件封面格式

- 投标函

- 投标报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书(开标时出示原件及身份证）

七、投标人类似项目业绩一览表

八、营业执照

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题

十一、社保证明

（注：本章中未提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标文件封面

XXXXX劳务外协

投 标 文 件

投 标 人：                               （盖章）

法定代表人（委托代理人）：          （签字或盖章）

日期:       年    月     日

二、投 标 函

致：      （招标人）

1、根据你方所发（售）的编号为        的《       》招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规的规定， 经研究招标文件及有关文件后，我方愿以所有项单价最高限价下浮   %为投标报价，详见《投标报价明细表》，并按照招标文件及合同要求组织施工。

2、	一旦我方中标，我方保证在招标方要求的工期内完成招标文件约定的劳务工作内容。

3、	除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

4、若我方中标，我方派驻本项目现场的项目负责人为      ，若项目负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

三、 投标报价明细表

| 项目编码 | 项目名称 | 单价最高限价 | 下浮比例 | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土石方（深度≤2.0米，含工程机械费） | 18.54元/m3 |  | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 2 | 挖基坑土石方（2米＜深度≤5米，含工程机械费） | 26.78元/m3 |  | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |
| 3 | 回填方（回填深度大于等于600mm，含工程机械费） | 7.21元/m3 |  | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 4 | 场地平整（深度小于600mm，含工程机械费） | 2.06元/m2 |  | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 （达到地块功能使用要求） 3.局部绿化用地达到绿化要求 |
| 5 | 余方弃置（含工程机械费) | 24.72元/m3.(3km) |  | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.装车、卸车、运输 3.渣土运输相关手续办理及运输防护措施 |
| 二 | 围墙工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌实心围墙240mm | 267.8元/m |  | [工作内容] 1.墙身、墙柱及门柱（1道门）砌砖 2.砖压顶砌筑 3.场内材料运输 4.墙面抹灰及油漆 5.围墙顶部小青瓦铺设6.现有围墙的拆除 |
| 2 | 半高砖墙（400mm）+栏杆（1600mm） | 154.5元/m |  | [工作内容] 1.墙身、墙柱及门柱砌砖 2.砖压顶砌筑 3.场内材料运输 4.墙面抹灰及油漆 5.栏杆安装 |
| 三 | 房屋建筑及装修工程 | （2018系列计价定额计算综合单价-招标方提供材料费用）*（1-12%） |  | 一、.[工作内容] 按施工图图示内容施工 二.计价计量原则 1. 参照重庆市2018系列计价定额计算综合单价； 2. 人工及材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的（铜梁区）算术平均价格计，造价信息无价格的材料，按照招标方审定的市场价计） 3. 结算工程量根据招标方确认的竣工图，参照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。 |
| 四 | 水池及装修工程 | （2018系列计价定额计算综合单价-招标方提供材料费用）*（1-12%） |  | 一、.[工作内容] 按施工图图示内容施工 二.计价计量原则 1. 参照重庆市2018系列计价定额计算综合单价； 2. 人工及材料价格按施工期间《重庆工程造价信息》公布的（铜梁区）算术平均价格计，造价信息无价格的材料，按照招标方审定的市场价计） 3. 结算工程量根据招标方确认的竣工图，参照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计算。 |
| 五 | 道路及附属工程 |  |  |  |
| 1 | 道路硬化20cm厚（含10cm碎石垫层） | 21.63元/m2 |  | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑（商砼） 3.路面养护 4.现有地面拆除 |
| 2 | 地面硬化 | 21.63元/m2 |  | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇筑及找平 3.地面养护 4.水管、穿线管预埋5. 5.现有地面拆除 |
| 3 | 砖砌管沟、电缆沟、检查井（截面积≤0.6m2） | 92.7元/m |  | [工作内容] 1.垫层 2.砌砖、砂浆抹灰 3.支架预埋、安装 4.盖板制作、安装 |
| 4 | 安装路沿石 | 18.54元/m |  | [工作内容] 1.路沿石垫层铺筑及找平 2.路沿石安砌、勾缝及养护 |
| 注：1、在招标人给出的单价最高限价的基础上，投标人报且只报一个下浮比例（所有项下浮比例均相同），即招标的所有内容均按此比例下浮。 2、以上价格系用人民币表示。 3、以上价格含人工费、机械费、保险费、安全文明施工费、税金等。 4、本项目应开具全额增值税专用发票。 |

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致： （招标人）  _

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力； 
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （招标人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投  标  人：                           (盖章)

法定代表人：                     （签字或盖章）

日      期：        年    月     日

七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附证明资料：

八、营业执照

（副本复印件）

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题

十一、社保证明