**奉节县向家湾滑坡治理工程劳务外协招标书（第二次）**

**招标单位：重庆华地资环科技有限公司**

 **2019 年 11 月 27 日**

**目 录**

1. **投标须知**

**第二部分 招标书**

**第三部分 投标文件格式**

**第四部分 评标办法**

**第一部分 投标须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目编号 | WX2019081（HD） |
| 2 | 项目名称 | 奉节县向家湾滑坡治理工程项目 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市奉节县大树镇石堰社区 |
| 4 | 招标内容 | 奉节县向家湾滑坡治理工程项目劳务外协 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 奉节县财政资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期90天，以招标人或监理方下达的开工令为准（如遇降雨天气无法施工，工期顺延） |
| 9 | 投标人资质要求 | 具备独立的企业法人资格及有效的营业执照和安全生产许可证及建筑劳务相关资质 |
| 10 | 社保要求 | 投标方已为本项目现场负责人、安全员购买社保，并提供社保缴纳证明 |
| 11 | 踏勘现场与审计监督 | 1、踏勘：拟投标方2019年 11 月 29日前自行与项目负责人联系踏勘；联系人：刘鹏 ，电话：15826464232。2、纪检监察：023-81925832 |
| 12 | 计价方式 | 综合单价 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1、投标人质疑：投标人的质疑应书面或电子文档形式，于2019年 11 月 29 日12时前，向招标人递交或发送；2、招标人书面答疑：招标人于2019年 11 月 29 日 15 时前，以书面或电子文档形式答复投标人质疑；3、联系人： 李老师 联系电话： 81925819 电子邮箱：2300443047  |
| 15 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副合装一袋，要求密封完好 |
| 16 | 投标截止时间和地点 | 投标文件递交截止时间：2019年 12 月 2 日 15 时前。投标文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆华地资环科技有限公司1813室 。 |
| 17 | 开标会 | 开标时间： 2019 年 12 月 2 日 15 时。开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆华地资环科技有限公司1813室 。  |
| 18 | 工程款支付 | 按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）及项目业主单位最终结算审计相应支付 |
|  19 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 20 | 招标文件领取（发售）/投标回执 | 1. 招标文件领取：重庆地质矿产研究院（重庆华地资环科技有限公司）网站（[www.cqdky.com](http://www.cqdky.com)）上自行下载。
2. 投标确认函反馈时间：2019年 11 月 29 日18时前，逾期视为无效。
3. 反馈方式：加盖鲜章交到重庆华地资环科技有限公司1816室或将扫描件以电子邮件或QQ发送。
4. 联系人： 李老师 电话：81925819 QQ：电子邮箱：2300443047
 |

**第二部分 招标书**

**一、招标方：重庆华地资环科技有限公司**

**二、投标资质与合格条件要求：**

1、院入库备案企业；

2、具备有效的营业执照、独立的企业法人资格；

3、具有有效的建筑劳务资格证；

4、有效的安全生产许可证；

5、投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

**三、招投标工程概况：**

1、工程名称：奉节县向家湾滑坡治理工程

2、工程地点：重庆市奉节县大树镇石堰社区

3、工程内容：工程治理方案为“截排水+水沟修复”。1、截排水沟总长度796.52m，共三种断面形式，其中：J07-08部分为Ⅰ号沟型，过水断面为0.5m\*0.5m；J01-07、J01-04部分为Ⅱ号沟型,过水断面为0.8（0.9）m\*0.5m；J05-06部分为Ⅲ号沟型,过水断面为0.8（0.9）m\*1m；J04-05区域埋设Φ1200标准Ⅱ级钢筋预制混凝土涵管。0.8（0.9）\*0.5m。水沟采用C25砼浇筑。2、滑坡中前缘公路内侧1225m明沟清淤。

4、最高限价：27万元（大写：贰拾柒万元整）

5、招标内容及范围：奉节县向家湾滑坡治理工程项目施工包含的全部劳务工作。

**四、招标要求**

1、工期：90日历天。

2、质量：达到国家及行业现行有关要求，同时满足设计要求。

3、安全：安全作业，无安全事故。

4、文明施工：依规文明施工，达到国家及行业现行有关要求。

5、资金支付：按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）及项目业主单位最终结算审计相应支付。

**五、其他规定：**

1、只接受唯一报价，价格不一致的标书视为废标。

2、经现场核验，社保缴纳信息不一致的视为废标。

3、发现串标、弄虚作假等违规行为的将否决投标。

**六、投标保证金：**无。

**七、投标时间、地点：**

投标人于2019年 12 月 2 日 15 时前将投标文件递交到重庆华地资环科技有限公司1813室 ，逾期未递交投标文件的视为弃权。

**八、开标时间**： 2019 年 12 月 2 日15 时。

**九、开标地点**：重庆华地资环科技有限公司1813室。

**十、身份核对：**投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件、授权委托书，核对不一致的将否决投标。

**十一、评标办法：**本项目最终采用合理低价中标的方式确定外协单位。

**十二、投标确认函**

**投标确认函**

**致：重庆华地资环科技有限公司**

经我公司认真研读贵单位发布的关于奉节县向家湾滑坡治理工程项目劳务外协（编号：WX2019081（HD））的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵单位招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |
|  |  |  |  |  |

**注：请在截止时间内将该确认函送达招标人或将扫描件发送给招标人，逾期无效，未加盖公章无效。**

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

1. **投标文件格式**

**（招标人可以根据项目需要参照以下格式在招标文件中对投标文件格式进行要求，不限于以下格式）**

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标函

二、投标报价明细表

三、承诺函

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、投标人类似项目业绩一览表

七、营业执照

八、社保缴纳证明

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题

**投标文件封面**

**奉节县向家湾滑坡治理工程劳务外协**

投 标 文 件

投 标 人： （盖章）

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期: 年 月 日

 **一、投 标 函**

 致： （招标人） ：

1、根据你方所发（售）的编号为 的《 》招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规的规定， 经踏勘现场和研究招标文件等有关资料后，我方愿以合计总价人民币 元（大写： ）投标报价（以最终完成的工作量据实结算），详见《投标报价明细表》，并按照招标文件及合同要求组织实施。

2、 一旦我方中标，我方保证在招标人要求的工期内完成招标文件约定的工作内容。

3、 如果我方中标，我方将按照招标文件约定提交 ％保证金（现金、银行保函、履约担保书）作为履约担保。

4、 若我方中标，我方派驻本项目现场的项目负责人为 ，安全员为 ，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

5、 除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

6、与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　 　　联系人：

电话：　　　　 　　　邮 箱：

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**二、 投标报价明细表**

 报价单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 截水沟、排水沟 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 基槽土方开挖 | m³ | 443.26  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 基槽石方开挖 | m³ | 1034.27  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 土石方回填 | m³ | 640.67  |  |  |  |
| 1.10.8 | 土方外运（3Km) | m³ | 251.06  |  |  |  |
| 1.10.8 | 石方外运（3Km) | m³ | 585.80  |  |  |  |
| 1.10.8 | 基底夯实 | m³ | 1037.33  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 碎石土垫层 | m³ | 83.20  |  |  |  |
| 1.3.5.3 | 模板 | m² | 2995.22  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | C25混凝土 | m³ | 421.29  |  |  |  |
| 1.1.2.17 | PVC排水管φ100 | m | 67.21  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 伸缩缝 | m² | 31.25  |  |  |  |
| 1.10.8 | 反滤层 |  | 16.57  |  |  |  |
| 二 | 沉沙井 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 基槽土方开挖 | m³ | 1.51  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 基槽石方开挖 | m³ | 3.53  |  |  |  |
| 1.10.8 | 基底夯实 | m³ | 1.31  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 碎石土垫层 | m³ | 1.30  |  |  |  |
| 1.3.5.3 | 模板 | m² | 18.67  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | C25混凝土 | m³ | 2.12  |  |  |  |
| 三 | Φ1200标准Ⅱ级钢筋预制混凝土涵管 |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 | Φ1200标准Ⅱ级钢筋预制混凝土涵管 | m | 6.90  |  |  |  |
| 1.8.1.5 | 路面恢复（C30混凝土） | m² | 38.50  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 涵管基础（C25） | m³ | 5.60  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 路面拆除（C30混凝土） | m³ | 38.50  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 基槽土方开挖 | m³ | 9.84  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 基槽石方开挖 | m³ | 39.36  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 回填碎石土 | m³ | 43.60  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 伸缩缝 | m² | 1.50  |  |  |  |
| 四 | 现有水沟修复 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 清表土方 | m³ | 91.88  |  |  |  |
| 五 | 二次转运 |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 | 砂、碎石 | m³ | 243.21  |  |  |  |
| 1.10.8 | 水泥 | t | 166.66  |  |  |  |
| 1.10.8 | 碎石 | m³ | 513.33  |  |  |  |
|  | 合计 | / | / | / |  |  |
| 投标总价大写：小写： |
| 注：1、以上价格系用人民币表示。 2、以上价格含所有劳务费（人工、设备、保险、税金等）。3、以单价为准，以最终完成的工作量据实结算 |

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**三、承诺函**

**致：** （**招标人）** \_

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

1. 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），近三年未在政府采购合同履约过程及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，我公司管理人员参与项目具体管理，劳务人员为公司职工，确保人员投入到位、安全生产投入到位、农名工工资支付到位，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**四、法定代表人资格证明书**

投标人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

地址：

姓名： 性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |

投标人： （公章）

日期： 年 月 日

**五、授权委托书**

致： （招标人）

兹委托我单位人员 （职务： ；性别： ；身份证号码： ）全权代表我单位参加你方项目编号为“ ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |

投 标 人： (盖章)

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**六、投标人类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** |  **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 附证明资料：

（按照诚信原则如实提供，数量不限，一经发现失信行为将否决投标）

**七、营业执照**

**（复印件）**

**八、社保缴纳证明**

**（附社保缴纳证明）**

**九、投标人须提交的其他资质文件**

**（劳务资格证书、安全生产许可证、人员资格证书等）**

**十、投标人需说明的其他问题**

**第四部分 评标办法**

本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，按照合理低价原则确定中标单位，若报价一致则选取方案合理、保证措施可行、有良好信誉且在我院考评中为优秀的外协单位为中标单位。